## Slide 1
Oral intermédiaire du projet d’UF
2020/2021
BERENGUER Jonathan
LEVY de Mareüil Hélie
CHARLEMAGNE Clément
1/4

## Slide 2
2/4
Planning prévisionnel initial :
Devis réseau -> 24 Février
Documentation -> 24 Février
Migrations -> 17 Mars
Base de données locale -> 17 Mars
Front -> 31 Mars
Factories -> 31 Mars
Modèles -> 31 Mars
Contrôleurs -> 14 Avril
CRUD -> 14 Avril
Authentification des utilisateurs -> 14 Avril
Infrastructure réseau en place -> 28 Avril

## Slide 3
Web | Infrastructure réseau | Documentation
Migrations | Devis | Documentation Technique
Test Unitaires |  | Documentation fonctionnelle
Front |  | Power Point oral intermédiaire
Base de données lab locale (temporaire) |  | 
3/4
Travail réalisé :

## Slide 4
4/4
Web | Infrastructure réseau | Documentation
Factories | base de données en ligne (version finale) | Update Documentation Technique
Modèles | Infrastructure en place | Update Documentation fonctionnelle
Contrôleurs |  | Power Point oral final
CRUD : user, admin, team, article, défi, session, dotation |  | 
Authentification des utilisateurs |  | 
Travail à réaliser :