Planning prévisionnel des tâches à réaliser durant le projet d’UF 2020/2021 :

31 mars

* Power point oral intermédiaire (clément)
* Tests unitaires Laravel (hélie)
* Front (clément)

14 Avril

* Factories
* Modèles
* Contrôleurs
* CRUD
* Authentification des utilisateurs

28 Avril

* Power point oral final (clément)
* Base de données en ligne (Jonathan)
* Infrastructure en place (jonathan)
* Update documentation (clément)